## Slide 1
软件工程实验项目汇报
2019·4
BUAA·SCSE

## Slide 2
Team·弟归
测试需求设计
测试报告
Outline
本阶段工作
软件工程实验项目阶段汇报
待解决问题
追踪分析

## Slide 3
本阶段工作
软件工程实验项目阶段汇报
本周工作任务较重，因为之前的进度分配原因，赶了赶进度，完成了项目开发的主要任务，完成了测试需求设计文档和大部分测试报告
存在一些问题，后面讲

## Slide 4
测试需求设计
软件工程实验项目阶段汇报
测试用例与需求用例对照表
ApacheAssistant用户需求 | 需求文档对应章节 | ApacheAssistant功能需求 | 需求文档对应章节 | 测试用例
配置管理 | 3.2 | 设置配置文件路径 | 4.2.1 | 用例设置配置文件路径测试
 |  | 配置项修改 | 4.2.2 | 用例修改配置项(Listen)测试 用例修改配置项(KeepAlive)测试 用例修改配置项(KeepAliveTimeout)测试 用例修改配置项(MaxKeepAliveRequests)测试 用例修改配置项(DocumentRoot)测试 用例修改配置项(LogFormat)测试
考虑到测试的可行性，我们对需求文档进行了部分修改

## Slide 5
测试需求设计
软件工程实验项目阶段汇报
功能需求测试设计
Test Case Specification |  |  | 
名称 | 设置配置文件路径测试 |  | 
简要描述 | 本测试验证用户是否能设置配置文件的路径 |  | 
前提和约束 | 用户运行系统 |  | 
测试步骤 | 1 | 选择“配置管理”子功能 | 
 | 2 | 填写配置文件路径 | 
 | 3 | 选择“修改”按钮进行提交 | 
 | 预期结果 | 配置文件路径被修改 | 
评价准则 | 实际结果与预期结果一致 |  | 
异常情况 | 填写的配置文件路径不存在 |  | 提示“路径不存在”
功能需求测试用例共计22个

## Slide 6
测试需求设计
软件工程实验项目阶段汇报
非功能需求测试设计
非功能需求测试用例共计4个
Test Case Specification |  | 
名称 | 稳定性测试 | 
简要描述 | 本测试验证： 从用户打开应用开始，2小时以内可以稳定运行无故障 出现故障时，能够发出故障信息 | 
前提和约束 | 用户已经安装Apache和ApacheAssistant应用 | 
测试步骤 | 1 | 用户启动应用
 | 2 | 用户进行各项功能的使用
 | 3 | 测试从用户打开应用开始，是否可以2小时以内稳定运行无故障 若出现故障，是否能够发出故障信息
 | 预期结果 | 从用户打开应用开始，2小时以内可以稳定运行无故障 出现故障时，能够发出故障信息
评价准则 | 实际结果与预期结果一致 | 

## Slide 7
测试报告
软件工程实验项目阶段汇报
测试报告展示
全组5人均参与测试
测试报告共29项
25项功能性测试报告
4非功能性需求测试报告

## Slide 8
测试报告
软件工程实验项目阶段汇报
测试报告展示
未通过测试
1项测试未通过，其他测试均通过

## Slide 9
追踪分析
软件工程实验项目阶段汇报
完成对测试需求说明书的的工作量统计
补充对需求分析、项目设计报告的追踪分析

## Slide 10
追踪分析
软件工程实验项目阶段汇报

## Slide 11
待解决问题
软件工程实验项目阶段汇报
测试的完整性问题
  目前只进行了黑盒测试，从代码逻辑上进行针对性的白盒测试没有开展
测试带来的需求变更问题
  易维护性和可拓展性在需求文档中被删除，考虑任务量和测试方式
未通过的测试样例后续处理
  兼容性（Windows和linux下Apache的配置文件差别较大）
前端页面完善
  上周遗留任务，对于静态页面，依然没有完成

## Slide 12
谢谢大家
Team·弟归
软件工程实验项目阶段汇报